УТВЕРЖДАЮ _________ В.Н. Лобаев «15» июля 2013 г.

Документация

о порядке проведения  конкурса № 1

по отбору подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного  дома,  расположенного по адресу: микрорайон № 2,

д. № 12 города Лукоянова Нижегородской области

в 2013 году

г. Лукоянов

2013 год

Содержание. Перечень документов, входящих в состав документации:

- Информационная карта

- Требования к участникам конкурса

- Заявка (Форма № 1)

  - Опись входящих в состав заявки документов (Форма № 2)

  - Доверенность (Форма № 3)

  - Сведения о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее специальное   образование в строительной отрасли и опыт работы не менее 5 лет (Форма № 4)

  - Примерная форма договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (форма № 5)

- Техническое задание (Форма № 6)

- Локальный сметный расчет (Форма № 7)

1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

1.1.Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона организатора конкурса № 1: Администрация города Лукоянова Лукояновского муниципального района Нижегородской области, 607800 Нижегородская область, г. Лукоянов, ул. Горького, д. 22, контактный телефон (83196) 4-17-11, факс (83196) 4-18-01, е-mail: luk-adm@yandex.ru 1.2. Наименование конкурса: конкурс № 1по отбору подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома: микрорайон № 2 д. № 11 города Лукоянова Нижегородской области в 2013 году (далее конкурс).

2.1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и номер контактного телефона, адрес электронной почты Заказчика: Товарищество собственников жилья «Уют», 607811, Нижегородская область, г. Лукоянов, микрорайон № 2, д.9а, тел. 44-2-81, е-mail: luk-uyut@yandex.ru

3.1. Основание проведения конкурса № 1: Федеральный Закон от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", договор о передаче функций организатора проведения конкурса по определению подрядной организации для выполнения работ по капитального ремонту многоквартирного дома от 9 июля 2013 г.

4.1. Источник финансирования заказа: средства собственников, средства бюджетов всех уровней и средства, выделяемые в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ.

5.1. Предмет конкурса № 1, начальная (максимальная) цена договора, срок выполнения работ: ЛОТ № 1 № п/п Адрес дома Вид работ Стоимость работ (руб.) 1 2 г. Лукоянов, микрорайон № 2, дом № 12 Капитальный ремонт кровли дома 1779524,00 установка прибора учета холодного водоснабжения 20866,00 Всего: 1800390,00 5.2. Срок выполнения работ составляет: Лот № 1 не более 60 календарных дней с даты заключения договора подряда. Начало работ – в течение трех рабочих дней после заключения договора подряда. Начальный срок выполнения работ по договору подряда не зависит от сроков выплат авансового платежа. 5.3. Подрядчик производит уплату НДФЛ в полном объёме по месту производства работ, а именно: г. Лукоянов Нижегородской области

6.1. Порядок ознакомления участников с объектами конкурса: с момента объявления конкурса на официальном сайте администрации Лукояновского муниципального района Нижегородской области и до окончания проведения конкурса по обращению в ТСЖ «Уют»

7.1. Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе №1: заявки на участие в конкурсе подаются по установленной форме (Форма 2) по адресу: Нижегородская область, г. Лукоянов, ул. Горького, д. 22 кабинет управления делами. Дата начала подачи заявок: 16 июля 2013г. с 9.00 часов по московскому времени Прием заявок заканчивается: 16 августа 2013 г.в 09:00 часов по московскому времени

8. 1. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе №1, оценка и сопоставление заявок: 19 августа 2013 года в 09 часов 00 минут по московскому времени по адресу: 607800, Нижегородская область город Лукоянов улица Горького дом 22 кабинет главы администрации

9. 1. Обеспечение заявки на участие в конкурсе № 1 не требуется

10.1. Ознакомление с конкурсной документацией на сайте администрации города Лукоянова Нижегородской области www.luk-of.ru 10.2. Организатор не несет ответственности в случае, если участник не ознакомился с изменениями, внесенными в документацию, размещенными на сайте – www.luk-of.ru 10.3. Порядок получения участниками настоящего комплекта документации: Документация о порядке проведения конкурса предоставляется в письменной форме по месту нахождения организатора проведения конкурса по запросу участника в течение трех рабочих дней.

11. 1. Дополнительную информацию о проведении конкурса № 1 можно получить в кабинете управления делами Администрации города Лукоянова по адресу: Нижегородская область, г. Лукоянов, ул. Горького, д. 22 контактный телефон: (83196) 4-17-1, уполномоченное лицо организатора конкурса – Курганович Елена Михайловна

2. ТРЕБОВАНИЯ К  УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА

2.1. Общие положения.

Участником конкурса может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала.

2.2. Для участия в конкурсе участник подает заявку на участие в конкурсе в срок и по форме, которые установлены настоящей документацией.

2. 2.Требования к участникам конкурса.

Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:

2.2.1. Соответствие участников конкурса требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющимся предметом конкурса.

2.2.2. Деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

2.2.3. У участника не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявки на участие в конкурсе.

2.2.4. Участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства.

2.2.5. Отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 N 292, а также отсутствие участника в реестре недобросовестных подрядных организаций, который ведется государственной жилищной инспекцией Нижегородской области.

2.2.6. В зависимости от вида работ в конкурсной документации определяются специальные квалификационные требования для допуска участников к конкурсу.

3. Требования  к составу, форме и порядку подачи на участие в конкурсе.

3. Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе.

3.1. Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме №1 с приложением следующих документов:

3.1.1. Опись входящих в состав заявки документов по форме № 2 к настоящей инструкции.

3.1.2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника, по форме № 3 к настоящей инструкции.

3.1.3. Документ или копия документа, подтверждающий внесение обеспечения заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией).

3.1.4. Документы или копии документов, подтверждающие опыт работы специалистов подрядчика на объектах-аналогах и соответствие квалификационным требованиям.

3.1.5. Организационно-штатное расписание организации и (или) подразделений подрядчика, на которые планируется возложить выполнение работ, с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ, и имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет, по форме № 4 с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки).

3.1.6. Нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность, - паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей).

3.1.7. Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке лица на учет в налоговом органе.

3.1.8.  Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.

3.1.9. Оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса.

3.1.10. Справка из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявки на участие в конкурсе.

3.1.11. Копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в Перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. N 624).

3.2. Указанные документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

3.3.  Представление документов, предусмотренных пунктами 3.1.4 - 3.1.11 настоящей инструкции, в составе заявки не требуется, если данные документы были представлены ранее при участии претендента в других аналогичных конкурсах в данном муниципальном образовании (при условии, что организатором указанных конкурсов являлась местная администрация) и срок их действия не истек, а содержащаяся в них информация не утратила своей актуальности. Информация с указанием реквизитов конкурса, на котором были представлены данные документы, должна быть отражена в заявке на участие в конкурсе.

3.4. Конкурсная заявка должна быть представлена организатору конкурса в двойном конверте. На внешнем конверте указывается предмет конкурса. Во внешний конверт вкладываются два внутренних конверта - один с оригиналом конкурсной заявки, а второй с ее копией. На каждом внутреннем конверте проставляется маркировка, соответственно "Оригинал" или "Копия", и указывается наименование, организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон. Копия заявки должна содержать копии всех документов оригинала. Заверение копий заявки и входящих в ее состав документов не требуется.

3.5. Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично, по адресу, указанному в пункте 7 информационной карты. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником.

3.6. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается организатором конкурса участнику в нераспечатанном виде.

3.7. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется так же как внешний конверт с конкурсной заявкой и на котором делается надпись "Изменение". Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.

4 Процедура проведения конкурса.

4.1. Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задавать вопросы уполномоченному лицу организатора конкурса и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, либо в форме электронного документа, либо по телефону, с использованием контактной информации, указанной в информационной карте. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение 2 рабочих дней со дня поступления.

4.2. Организатор конкурса вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты вскрытия конвертов, о чем он должен известить участников путем публикации соответствующей информации. При этом организатор конкурса предоставляет участникам дополнительное время для учета внесенных им изменений путем переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на 10 рабочих дней с первоначально назначенной даты вскрытия конвертов.

4.3. После вскрытия конвертов полученные конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске.

Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:

4.3.1. Отсутствие подписи уполномоченного лица в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку.

4.3.2. Представление участником неполного комплекта документов, установленного пунктом 3.1 настоящей инструкции, либо документов, оформленных ненадлежащим образом.

4.3.3. Несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 2 настоящей инструкции.

4.3.4. Превышение цены конкурсной заявки над начальной ценой, указанной в конкурсной документации.

4.3.5. Предоставление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений.

4.4. Конкурсная комиссия вправе признать заявку соответствующей требованиям конкурсной документации и участник может быть допущен к участию в конкурсе, если заявка содержит незначительные отклонения от требований конкурсной документации, которые существенно не меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных конкурсной документацией, либо если она содержит незначительные ошибки или неточности. В случае несоответствия между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи указания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями.

4.5. Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с критериями и на основе методики оценки конкурсных заявок, согласно пункту 8 настоящей инструкции.

5. Соблюдение конфиденциальности.

5.1. Участники конкурса, подавшие заявки на конкурс, заказчик, организатор конкурса обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

5.2. Информация относительно хода обсуждения вопросов при проведении конкурса, оценки заявок на участие в конкурсе не подлежит разглашению участникам конкурса и иным лицам, которые официально не имеют отношения к этому процессу до того, как будет объявлен победитель конкурса.

6.Критерии и порядок оценки  заявок на участие в конкурсе.

Проводится в соответствии с Постановлением Правительства Нижегородской области от 30.03.2011г. № 216

3. ЗАЯВКА

Форма № 1

На бланке организации

Дата, исх. номер

В комиссию Администрации г. Лукоянова

Лукояновского муниципального района

Нижегородской области

ЗАЯВКА

на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту

________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

1. Участник:

| 1.1. Наименование юридического лица |  |
| --- | --- |
| 1.2. ИНН |  |
| 1.3. Юридический адрес |  |
| 1.4. Фактический адрес |  |
| 1.5. Контактный телефон (факс) |  |
| 1.6. Контактное лицо |  |

2. Электронный адрес участника ___________________________________________

3. Участник __________________________________ является  (не  является),  основание освобождения  от  уплаты НДС в случае наличия плательщиком налога на добавленную стоимость.

4. Участник ___________________________ выданное саморегулируемой имеет  (не  имеет)  организацией свидетельство о допуске к работам, которые оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства согласно  Перечню,  утвержденному  приказом Минрегиона России от 30.12.2009 г. N 624.

5. Право на льготы

5.1. Участник является ___________________________________________________

(микропредприятием, малым предприятием, средним предприятием)

| Наименование | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Средняя численность работников за предшествующий календарный год | человек |  |
| Размер выручки без учета налога на добавленную стоимость | рублей |  |
| Балансовая стоимость активов за предшествующий календарный год | рублей |  |

5.2.   Конкурсная  документация  изучена  нами  в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

6. Подтверждаем соответствие требованиям:

-  деятельность  не  приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

-  отсутствие  просроченной  задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

-   участник  не  находится  в  процессе  ликвидации  или  в  процедуре банкротства;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

7. Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:

| N | Наименование | Единица измерения | Значение (все значения указываются цифрами) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии) | Рубли |  |
| 2. | Срок выполнения работ | Календарные дни с даты начала работ |  |

8. Информация для оценки подкритериев критерия "Квалификация"

| N | Наименование | Единица измерения | Значение (все значения указываются цифрами) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опыт работы, в том числе: | шт. |  |
| 1.1. | количество успешно завершенных объектов- аналогов за последний год по видам работ (не подтвержденных документально) |  |  |
| 1.2. | количество успешно завершенных объектов- аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами |  |  |
| 2 | Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе: | человек |  |
| 2.1. | с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет |  |  |
| 2.2. | - с опытом работы более 5 лет |  |  |
| 3 | Соблюдение техники безопасности (кол-во несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года) | шт. |  |
| 4 | Участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года (проигранные арбитражные дела) | шт. |  |

9. Нами были представлены ранее в составе заявки на участие в конкурсе ________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

документы, предусмотренные пунктами 3.1.4 - 3.1.12 конкурсной документации.

Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать.

Форма 2

3.1. Опись входящих в состав заявки документов

ОПИСЬ

входящих в состав заявки документов

____________________________________________________________________________________

(наименование участника)

подтверждает,   что   для   участия  в  конкурсе  на  выполнение  работ  по  капитальному ремонту

____________________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

в  составе конкурсной заявки представлены ниже перечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.

| Наименование документа | Количество листов |
| --- | --- |

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Форма 3

3.2. Доверенность

ДОВЕРЕННОСТЬ N ______

Место составления ______________________

Дата выдачи________________

Настоящей доверенностью ______________________________________________

(наименование участника)

в лице _________________________________________________________________,

(должность руководителя участника, Ф.И.О.)

действующего на основании ______________________________________________,

(устава, положения и т.п.)

уполномочивает _________________________________________________________

(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

осуществлять  все  необходимые  действия, в том числе подписывать заявку на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту

________________________________________________________________________

(наименование работ, объект и адрес)

Настоящая доверенность выдана сроком на _________________________.

Подпись _____________________________________________ удостоверяю.

(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Форма № 4

3.3. Сведения о составе и квалификации специалистов

Сведения

о составе и квалификации специалистов, имеющих

высшее специальное образование в строительной

отрасли и опыт работы не менее 5 лет

| N | Ф.И.О. | Должность в организации | Стаж работы в отрасли | Стаж работы в компании | Название учебного заведения и год окончания | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

Итого:

- количество специалистов с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет:   ________ человек.

- количество специалистов с опытом работы более 5 лет __________ человек.

Среднесписочная численность работников участника на дату подачи заявки:

________________________________________________

Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника (заверенные участником):

1. Копия паспорта в количестве ____ шт.

2. Копия диплома в количестве ____ шт.

3. Копия трудовой книжки в количестве ____ шт.

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Форма № 5

3.4. Примерная форма договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

ДОГОВОР  ПОДРЯДА

(проект)

г. Лукоянов                                                                                     "___" _____ 2013 год.

ТСЖ «Уют», именуемое в дальнейшем  "Заказчик", в лице директора правления Лобаева Виктора Николаевича, действующего на основании Устава, и _________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице  __________,  действующего на основании ________, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и существенные условия договора.

1.1.  Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту многоквартирного дома по адресу:  г. Лукоянов, ________________ (далее – Работы) в соответствии с технической и сметной документации, определенных в Приложениях № 1,2 настоящего договора и являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Общая стоимость работ по договору составляет  ______________ рублей.

Стоимость по видам работ составляет:

- Капитальный ремонт кровли дома _______________ рублей

-  Установка  прибора учета холодного водоснабжения ______________ рублей

- Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения  ____________ рублей

1.3. Указанные в п. 1.2. стоимость работ увеличению не подлежит.

1.4. Срок выполнения работ составляет: не более 60 дней.

1.5. В счет в стоимости работ, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2. Договора, Подрядчик берет на себя обязательства перед Заказчиком за  свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.

1.6. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в п.1.2. Договора, в сроки и в порядке, определённые настоящим Договором.

1.7. Основанием для заключения настоящего договора является протокол подведения итогов № от «____» ____ 2012г.

2. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика.

2.1. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по Договору является _____________ на сумму ______________ рублей. Подрядчик обязан представить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Договору в 10-дневный срок с даты подписания Договора Сторонами.

2.2. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период является _________________ на сумму _______________ рублей, действующее до истечения гарантийного периода. Подрядчик обязан представить Заказчику данное обеспечение до подписания акта приемки объекта, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

### Статья 3. Порядок оплаты работ

3.1. Оплата по Договору осуществляется в два этапа:

- авансовый платеж Подрядчику в размере___ % от стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора, в сумме ______ рублей выплачивается в____ дневный срок с даты подписания Договора Сторонами, но не раньше представления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по Договору;

- окончательный платеж по завершению работ по Договору выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 в ___ дневный срок с даты подписания Заказчиком указанных документов.

3.2. Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов по производству работ, представить представителю Заказчика по первому требованию все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением.

### Статья 4. Сроки выполнения работ

4.1. Срок начала работ: не позднее "__" ________ 2013 года, но не ранее выплаты авансового платежа в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Договора.

4.2. Срок окончания работ не позднее: "__" ______________ 2013 года.

4.3. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

### Статья 5. Заказчик

5.1. При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан:

5.1.1. Передать в работу Подрядчику по акту объект в течение __________ дней со дня подписания Договора Сторонами.

5.1.2. Обеспечить организацию технического надзора в течение всего периода производства работ.

5.1.3. Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта.

5.1.4. Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3.

5.2. Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

### Статья 6. Подрядчик

6.1. При выполнении Договора Подрядчик обязан:

6.1.1. Принять от Заказчика по акту объект в срок, указанный в пункте 5.1.1.

6.1.2. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части.

6.1.3. Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

6.1.4. Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, Ф.И.О. представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов.

6.1.5. Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00 по 21.00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.

6.1.6. Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

6.1.7. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

6.1.8. Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

6.1.9. Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

6.1.10. При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта, немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.

6.1.11. По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ.

6.1.12. Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте.

6.1.13. Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 4.2 Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

6.1.14. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

6.1.15. Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использования иностранных работников.

6.2. Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

### Статья 7. Выполнение работ

7.1.  Заказчик  назначает представителя Заказчика, который представляет Заказчика   во   взаимоотношениях   с   Подрядчиком   и  выполняет  функции технического надзора.

Полномочным представителем Заказчика является:

____________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны)

7.2.  Подрядчик  назначает  в качестве своего представителя должностное лицо,  обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.

Полномочным представителем Подрядчика является:

____________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)

7.3. Замена представителя Заказчика или Подрядчика осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.

7.4. Представитель Заказчика выполняет следующие функции:

7.4.1. Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов.

7.4.2. Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации.

7.4.3. Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов и других документов).

7.4.4. Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ.

7.4.5. Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ КС-2.

7.4.6. Участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию.

7.5. С целью выполнения функций, указанных в п. 7.4, представитель Заказчика имеет право:

7.5.1. Проводить совещания с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика.

7.5.2. Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

7.6. Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.

7.7. Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения.

7.8. Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ.

7.9. Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.10. Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.11. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика, оформляются в виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.

7.12. С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004 от 19 апреля 2004 года N 70 "Организация строительства".

7.13. Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должна быть не более 50% стоимости всех работ по Договору.

7.14. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический, археологический интерес или иную ценность, найденные на месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика. В случае их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы и немедленно уведомить об этом Заказчика.

### Статья 8. Сдача и приемка объекта в эксплуатацию

8.1. Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) - "Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий" (в редакции изменений N 1, утв. приказом Госстроя РФ от 06.05.1997 N 17-16), технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.

8.2. Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.

8.3. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

8.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

8.5. Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 8.4 Договора.

8.6. С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он принимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.

### Статья 9. Гарантии качества по сданным работам

9.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.

9.2. Гарантийный срок составляет 36 месяцев со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.

9.3. При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее ______ дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам, - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков, необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ, более чем на 5 (пять) рабочих дней.

9.4. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

9.5. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период.

### Статья 10. Ответственность сторон

10.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

10.2. За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

10.3. За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1% стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда.

10.4. В случае нарушения Подрядчиком условий Договора (6.1.5, 6.1.6, 6.1.7) представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае неустранения Подрядчиком в течение 2 дней выявленных нарушений Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора, за каждый день до фактического устранения нарушений.

10.5. Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.

10.6. Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

10.7. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что неисполнение или просрочка исполнения обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

### Статья 11. Внесение изменений в техническую документацию

11.1. Представитель Заказчика вправе вносить от имени Заказчика изменения в техническую документацию при условии, что дополнительные работы по стоимости не превышают 10% (десяти процентов) указанной в пункте 1.2 Договора стоимости работ и характер работ не изменяется.

11.2. При внесении изменений в техническую документацию в соответствии с пунктом 11.1 дополнительные работы оплачиваются Заказчиком по расценкам в соответствии со сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

11.3. Внесение в техническую документацию изменений в большем против указанного в пункте 11.1 настоящей статьи объеме осуществляется на основе согласованной Сторонами дополнительной сметы с корректировкой сроков выполнения работ и оформлением дополнительного соглашения.

### Статья 12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.

12.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 12.1, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местной власти.

12.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

### Статья 13. Порядок расторжения Договора

13.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:

13.1.1. Если в течение 10 календарных дней с даты подписания Сторонами Договора Подрядчик не представил обеспечение исполнения Договора.

13.1.2. Если Подрядчик не приступил к выполнению работ на объекте в течение 10 дней с установленной в пункте 4.1 настоящего Договора даты начала работ.

13.1.3. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.

13.2. При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 13.1 Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора.

13.3. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10 дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней.

### Статья 14. Разрешение споров

14.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

14.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае, если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

14.3. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

### Статья 15. Особые условия

15.1.  Подрядчик  производит  уплату НДФЛ по месту производства работ  в полном объеме.

### Статья 16. Прочие условия

16.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

16.2. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

16.3. Договор составлен в 2 подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.

16.4. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

### Статья 17. Приложения к настоящему Договору

Приложениями  к  настоящему  Договору,  составляющими  его неотъемлемую

часть, являются следующие документы:

№ 1. План-график выполнения работ – приложение №1

№ 2 Локальный сметный расчет – приложение №2

### Статья 18. Местонахождение и реквизиты сторон

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| __________________________________ | ________________________________ |
| Адрес_____________________________ Тел.________________________________ Факс _______________________________ Адрес эл. почты______________________ Лицевой счет _____________________ Р/счет ___________________________ Банк __________________________ ИНН _______ КПП ___________ БИК ________________ ______________________/________________/ М.П. | Адрес___________________________ Тел.____________________________ Факс ________________________ Адрес эл. почты__________________ Лицевой счет ____________________ Р/счет ________________________ Банк _________________________ ИНН __________ КПП ____________ БИК ________________ _______________/________________ М.П. |

Приложение №1

к договору подряда

№_______ от __________________

ПЛАН-ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| № п/п | Наименование видов работ и основные этапы их выполнения | Начало работ | Окончание работ |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение №2

к договору подряда

№_____ от ____________

| Адепт: Управление строительством v 3.2 © ООО"Адепт" | Форма №4 (12 граф) |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ |
| ________________________ | ___________________________ |
| "____"____________________г. | "____"____________________г. |
| Наименование (объекта) стройки: Капитальный ремонт 2013 |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1 от 30.04.2013 |
| (ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА) |
| Реконструкция кровли дома № 12 мкр-н № 2 |
| Основание: Дефектная ведомость |
| Сметная стоимость: 1779524,00 руб. |
| Средства на оплату труда: 165357,00 руб. |
| -- оплата труда основных рабочих: 162261,00 руб. |
| -- оплата труда машинистов: 3096,00 руб. |
| Трудозатраты: 3288,97 чел.-ч |
| -- трудоемкость основных рабочих: 3244,65 чел.-ч |
| -- трудоемкость машинистов: 44,32 чел.-ч |
| Составлен(а) в текущих прогнозных ценах по состоянию на 1 квартал 2012 года |

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Кол-во | Стоимость единицы | Общая стоимость | Затр.тр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | экс.маш | материалы | всего | зарплата | экс.маш | материалы | единич |
|  |  |  |  | зарплата | ЗП маш |  |  |  | ЗП маш |  | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел №1 Новый раздел |
| 1 | ТЕР46-04-008-01 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов [ НР: 110/110% ФОТ Кн1=0,85 Кн2=0,9 СП: 70/70% ФОТ Кп1=0,8 Кп2=0,85 ] | 0,32 100 м2 покрытия | 160 117 | 42 0 | 0 | 51 | 38 | 13 0 | 0 | 14,38 4,6016 |
| 2 | ТЕРр68-12-5 | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных [ НР: 104/104% ФОТ Кн1=0,85 СП: 60/60% ФОТ Кп1=0,8 ] | 0,048 100 м3 конструкций | 2583 658 | 1925 232 | 0 | 124 | 32 | 92 11 | 0 | 77,72 3,73056 |
| 3 | ТЕР08-02-001-01 | Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м {(Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} [ НР: 122/122% ФОТ Кн1=0,9 Кн2=0,85 СП: 80/80% ФОТ Кп1=0,85 Кп2=0,8 ] | 38,34 1 м3 кладки | 813 47 | 35 5 | 730 | 31762 | 2071 | 1687 260 | 28004 | 5,4 238,0914 |
|  | 404-0005 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 | -15,106 1000 шт. | 1632,61 |  | 1632,61 | -24662,20666 |  |  | -24662,20666 |  |
| 4 | Прайс-лист ОАО "Кирпич силикатный" | Кирпич силикатный одинарный, неокрашенный М150-200 250*120*65мм Баз.цена=5670/1,18/5,27*1,03 | 15,10596 1000шт | 939 |  | 939 | 14186 |  |  | 14186 |  |
| 5 | ТЕР08-02-003-03 | Кладка из кирпича столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м {(Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} [ НР: 122/122% ФОТ Кн1=0,9 Кн2=0,85 СП: 80/80% ФОТ Кп1=0,85 Кп2=0,8 ] | 1,66 1 м3 кладки | 857 78 | 37 6 | 742 | 1457 | 149 | 77 12 | 1232 | 7,93 15,13837 |
|  | 404-0005 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 | -0,67064 1000 шт. | 1632,61 |  | 1632,61 | -1094,89357 |  |  | -1094,89357 |  |
| 6 | Прайс-лист ОАО "Кирпич силикатный" | Кирпич силикатный одинарный, неокрашенный М150-200 250*120*65мм Баз.цена=5670/1,18/5,27*1,03 | 0,67064 1000шт | 939 |  | 939 | 630 |  |  | 630 |  |
| 7 | ТЕР10-01-002-01 | Установка стропил {(Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} [ НР: 118/118% ФОТ Кн1=0,9 Кн2=0,85 СП: 63/63% ФОТ Кп1=0,85 Кп2=0,8 ] | 26,03 1 м3 древесины в конструкции | 1883 210 | 38 2 | 1635 | 50076 | 6274 | 1241 66 | 42561 | 24,09 721,12211 |
| 8 | ТЕР12-01-015-03 | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой {(Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} [ НР: 120/120% ФОТ Кн1=0,85 Кн2=0,9 СП: 65/65% ФОТ Кп1=0,8 Кп2=0,85 ] | 7,15 100 м2 изолируемой поверхности | 955 72 | 32 6 | 852 | 6962 | 590 | 283 53 | 6088 | 7,84 64,4644 |
|  | 101-0856 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б | -786,5 м2 | 6,20 |  | 6,20 | -4876,3 |  |  | -4876,3 |  |
| 9 | Прайс-лист | Пароизоляция IZOFLEX A Баз.цена= 12.05 /1,18/5,27*1,03 | 786,5 м2 | 2 |  | 2 | 1565 |  |  | 1565 |  |
| 10 | ТЕР12-01-007-08 | Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов {(Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} [ НР: 120/120% ФОТ Кн1=0,9 Кн2=0,85 СП: 65/65% ФОТ Кп1=0,85 Кп2=0,8 ] | 7,15 100 м2 кровли | 9951 863 | 57 7 | 9031 | 72179 | 7097 | 511 61 | 64571 | 90,85 747,01413 |
| 11 | 101-0195 | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | -0,05076 т | 6724 |  | 6724 | -341 |  |  | -341 |  |
| 12 | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | -6,2205 т | 7884 |  | 7884 | -49041 |  |  | -49041 |  |
| 13 | Прайс-лист "СТАЛЬТРЭЙД" | Профилированный настил оцинкованный С21 окрашенный толщиной 0.5мм (247,69/1.18/5,27*1,03) | 786,5 м2 | 41 |  | 41 | 32270 |  |  | 32270 |  |
| 14 | 101-4639 | Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8х29 мм | 429 10 шт. | 3 |  | 3 | 1098 |  |  | 1098 |  |
| 15 | Прайс-лист "МЕТАЛЛООПТ" | Планка коньковая плоская 200*200*2000мм Баз.цена=369/1.18/5.27*1.03 | 40 шт | 61 |  | 61 | 2445 |  |  | 2445 |  |
| 16 | 101-1750 | Шурупы-саморезы коньковые оцинкованные 4,8х80 мм | 18 10 шт. | 7 |  | 7 | 129 |  |  | 129 |  |
| 17 | Прайс-лист "СТАЛЬТРЕЙД" | Сталь листовая оцинкованная окрашенная толщиной 0.5мм Баз.цена=176,96/1.18/5.27*1.03 | 20 м2 | 29 |  | 29 | 586 |  |  | 586 |  |
| 18 | 101-4639 | Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8х29 мм | 12 10 шт. | 3 |  | 3 | 31 |  |  | 31 |  |
| 19 | ТЕР10-01-008-05 | Устройство карнизов {(Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} [ НР: 118/118% ФОТ Кн1=0,9 Кн2=0,85 СП: 63/63% ФОТ Кп1=0,85 Кп2=0,8 ] | 0,96 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 4730 1277 | 80 0 | 3373 | 4744 | 1410 | 96 0 | 3238 | 143 157,872 |
| 20 | ТЕР09-06-033-02 | Монтаж труб вытяжных, дымовых и вентиляционных {(Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} [ НР: 90/90% ФОТ Кн1=0,9 СП: 85/85% ФОТ Кп1=0,85 ] | 5,0115 1 т конструкций | 1253 596 | 261 16 | 396 | 7053 | 3435 | 1636 99 | 1982 | 57,42 330,92438 |
|  | 201-9002 | Конструкции стальные | 5,0115 т | 0,00 |  | 0,00 | 0 |  |  | 0 |  |
|  | 508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | -0,09372 10 м | 47,56 |  | 47,56 | -4,45709 |  |  | -4,45709 |  |
|  | 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | -0,05262 т | 7302,52 |  | 7302,52 | -384,26408 |  |  | -384,26408 |  |
|  | 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | -0,00155 т | 21408,40 |  | 21408,40 | -33,25934 |  |  | -33,25934 |  |
|  | 102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | -0,00516 м3 | 1263,36 |  | 1263,36 | -6,52127 |  |  | -6,52127 |  |
|  | 101-2467 | Растворитель марки Р-4 | -0,00301 т | 12624,80 |  | 12624,80 | -37,96151 |  |  | -37,96151 |  |
|  | 101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | -0,0005 т | 34511,00 |  | 34511,00 | -17,29519 |  |  | -17,29519 |  |
|  | 101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки Ст0 | -0,00972 т | 4658,78 |  | 4658,78 | -45,2941 |  |  | -45,2941 |  |
|  | 101-0324 | Кислород технический газообразный | -9,77242 м3 | 6,23 |  | 6,23 | -60,88221 |  |  | -60,88221 |  |
|  | 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | -2,95678 кг | 7,93 |  | 7,93 | -23,44731 |  |  | -23,44731 |  |
|  | 101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | -0,10374 т | 12038,00 |  | 12038,00 | -1248,79865 |  |  | -1248,79865 |  |
|  | 101-1805 | Гвозди строительные | -0,00005 т | 12018,00 |  | 12018,00 | -0,60228 |  |  | -0,60228 |  |
| 21 | 103-0982 | Трубы асбестоцементные диаметром 150 мм | 133,64 м | 32 |  | 32 | 4270 |  |  | 4270 |  |
| 22 | ТЕР26-01-016-01 | Изоляция трубопроводов с покрытием сталью оцинкованной конструкциями полносборными на основе плит минераловатных марки 75 {(Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} [ НР: 100/100% ФОТ Кн1=0,9 СП: 70/70% ФОТ Кп1=0,85 ] | 9,075 1 м3 изоляции | 5918 503 | 279 0 | 5136 | 55021 | 5248 | 3160 0 | 46612 | 48,45 505,63631 |
| 23 | ТЕР12-01-011-01 | Устройство колпаков над шахтами в два канала {(Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} [ НР: 120/120% ФОТ Кн1=0,9 Кн2=0,85 СП: 65/65% ФОТ Кп1=0,85 Кп2=0,8 ] | 11 1 колпак | 319 17 | 1 0 | 301 | 3539 | 218 | 12 0 | 3309 | 1,93 24,4145 |
| 24 | 101-0173 | Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5х120 мм | -0,0011 т | 12018 |  | 12018 | -13 |  |  | -13 |  |
| 25 | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | -0,418 т | 7884 |  | 7884 | -3295 |  |  | -3295 |  |
| 26 | Прайс-лист "СТАЛЬТРЭЙД" | Сталь листовая оцинкованная окрашенная толщиной 0.5мм Баз.цена=176,96/1.18/5,27*1.03 | 8,64 м2 | 29 |  | 29 | 253 |  |  | 253 |  |
| 27 | 101-4639 | Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8х29 мм | 5,2 10 шт. | 3 |  | 3 | 13 |  |  | 13 |  |
| 28 | ТЕР10-04-009-05 | Устройство перегородок на металлическом каркасе в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прослойкой толщиной 100 мм {(Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} [ НР: 118/118% ФОТ Кн1=0,9 Кн2=0,85 СП: 63/63% ФОТ Кп1=0,85 Кп2=0,8 ] | 0,2 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 17913 2641 | 207 10 | 15065 | 3672 | 607 | 52 3 | 3013 | 268,14 61,6722 |
| 29 | ТЕР10-01-039-03 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 {(Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} [ НР: 118/118% ФОТ Кн1=0,9 Кн2=0,85 СП: 63/63% ФОТ Кп1=0,85 Кп2=0,8 ] | 0,019 100 м2 проемов | 25569 1080 | 339 0 | 24150 | 490 | 24 | 8 0 | 459 | 115 2,51275 |
|  | 101-9411 | Скобяные изделия | 0 компл. | 0,00 |  | 0,00 | 0 |  |  | 0 |  |
|  | 203-0205 | Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2 | -1,9 м2 | 205,17 |  | 205,17 | -389,823 |  |  | -389,823 |  |
| 30 | Прайс-лист "ЦЕЗАРЬ-НН" | Дверь однопольная противопожарная ДПМ-01/60 900*2000мм Баз.цена=9700/1.18/5.27*1.03 | 1 шт | 1607 |  | 1607 | 1607 |  |  | 1607 |  |
| 31 | 101-0889 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | 1 компл. | 74 |  | 74 | 74 |  |  | 74 |  |
| 32 | ТЕР10-01-039-05 | Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 {(Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} [ НР: 118/118% ФОТ Кн1=0,9 Кн2=0,85 СП: 63/63% ФОТ Кп1=0,85 Кп2=0,8 ] | 0,0216 100 м2 проемов | 54436 1264 | 1243 177 | 51929 | 1187 | 31 | 34 5 | 1122 | 142,68 3,54417 |
|  | 101-9411 | Скобяные изделия | 0 компл. | 0,00 |  | 0,00 | 0 |  |  | 0 |  |
|  | 203-0238 | Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2 | -2,16 м2 | 479,72 |  | 479,72 | -1036,1952 |  |  | -1036,1952 |  |
| 33 | Прайс-лист "ЦЕЗАРЬ_НН" | Люк противопожарный ЛПМ-/60 800*900мм Баз.цена=8500/1.18/5.27*1.03 | 3 шт | 1408 |  | 1408 | 4224 |  |  | 4224 |  |
| 34 | 101-0887 | Скобяные изделия для блоков входных однопольных | 3 компл. | 103 |  | 103 | 308 |  |  | 308 |  |
| 35 | ТЕР10-01-003-01 | Устройство слуховых окон {(Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} [ НР: 118/118% ФОТ Кн1=0,9 Кн2=0,85 СП: 63/63% ФОТ Кп1=0,85 Кп2=0,8 ] | 2 1 слуховое окно | 327 59 | 22 1 | 245 | 682 | 136 | 55 4 | 491 | 6,63 15,249 |
|  | 101-9084 | Приборы оконные | 0 компл. | 0,00 |  | 0,00 | 0 |  |  | 0 |  |
| 36 | 101-2009 | Приборы форточные | 2 компл. | 16 |  | 16 | 33 |  |  | 33 |  |
| 37 | ТЕР09-03-029-01 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением {(Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} [ НР: 90/90% ФОТ Кн1=0,9 Кн2=0,85 СП: 85/85% ФОТ Кп1=0,85 Кп2=0,8 ] | 0,057 1 т конструкций | 1129 319 | 713 77 | 96 | 77 | 21 | 51 5 | 5 | 32,37 2,12185 |
|  | 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | 0 т | 0,00 |  | 0,00 | 0 |  |  | 0 |  |
|  | 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | 0,002 т | 9369,11 |  | 9369,11 | 18,73822 |  |  | 18,73822 |  |
|  | 201-9002 | Конструкции стальные | 0,057 т | 0,00 |  | 0,00 | 0 |  |  | 0 |  |
| 38 | ТЕР26-02-019-01 | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 {(Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} [ НР: 100/100% ФОТ Кн1=0,9 Кн2=0,85 СП: 70/70% ФОТ Кп1=0,85 Кп2=0,8 ] | 22,28 100 м2 обрабатываемой поверхности | 217 130 | 85 0 | 2 | 5735 | 3321 | 2373 3 | 41 | 13,16 337,18552 |
|  | 113-9005 | Антисептик-антипирен | -748,1624 кг | 0,00 |  | 0,00 | 0 |  |  | 0 |  |
| 39 | Прайс-лист ООО"БАТЕКС" | Огнебиозащитная пропитка для древесины ОЗОН - 007(бочка 50кг) Баз.цена=3400/1.18/5.27*1.03 | 14 шт | 580 |  | 580 | 8116 |  |  | 8116 |  |
| 40 | ТЕР12-01-012-01 | Ограждение кровель перилами {(Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} [ НР: 120/120% ФОТ Кн1=0,9 Кн2=0,85 СП: 65/65% ФОТ Кп1=0,85 Кп2=0,8 ] | 1,22 100 м ограждения | 3005 62 | 57 4 | 2886 | 3694 | 87 | 87 6 | 3520 | 6,67 9,35801 |
| 41 | 1-400052-5 | Перевозка грузов I класса автомобиль-самосвалами, грузоподъёмностью до 10 т, на 5 км | 12 т | 8 0 | 8 0 | 0 | 91 | 0 | 91 0 | 0 | 0 0 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 1: |  |  |  | 233841 | 1232325 |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 31377 | 165357 |  |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 30789 | 162261 |  |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 588 | 3096 |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 11559 | 60914 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 206248 | 1086926 |  |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | -14755 | -77776 |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 |  |  |  | 277498 | 1462393 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 1 |  |  |  | 277498 | 1462393 |  |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по смете: |  |  |  | 233841 | 1232325 |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 31377 | 165357 |  |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 30789 | 162261 |  |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 588 | 3096 |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 11559 | 60914 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 206248 | 1086926 |  |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | -14755 | -77776 |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 27718 | 146071 |  |  |  |  |
|  | "Раздел 1" | Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) 110/110% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9 |  | 32 | 166 |  |  |  |  |
|  | "Раздел 1" | Ремонт: Благоустройство 104/104% ФОТ Кн1=0.85 |  | 38 | 199 |  |  |  |  |
|  | "Раздел 1" | Конструкции из кирпича и блоков 122/122% ФОТ Кн1=0.9 Кн2=0.85 |  | 2318 | 12214 |  |  |  |  |
|  | "Раздел 1" | Деревянные конструкции 118/118% ФОТ Кн1=0.9 Кн2=0.85 |  | 7704 | 40596 |  |  |  |  |
|  | "Раздел 1" | Кровли 120/120% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9 |  | 592 | 3119 |  |  |  |  |
|  | "Раздел 1" | Кровли 120/120% ФОТ Кн1=0.9 Кн2=0.85 |  | 6871 | 36208 |  |  |  |  |
|  | "Раздел 1" | Строительные металлические конструкции 90/90% ФОТ Кн1=0.9 |  | 2863 | 15086 |  |  |  |  |
|  | "Раздел 1" | Теплоизоляционные работы 100/100% ФОТ Кн1=0.9 |  | 4723 | 24894 |  |  |  |  |
|  | "Раздел 1" | Строительные металлические конструкции 90/90% ФОТ Кн1=0.9 Кн2=0.85 |  | 18 | 96 |  |  |  |  |
|  | "Раздел 1" | Теплоизоляционные работы 100/100% ФОТ Кн1=0.9 Кн2=0.85 |  | 2559 | 13492 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 15939 | 83997 |  |  |  |  |
|  | "Раздел 1" | Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) 70/70% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85 |  | 18 | 95 |  |  |  |  |
|  | "Раздел 1" | Ремонт: Благоустройство 60/60% ФОТ Кп1=0.8 |  | 21 | 108 |  |  |  |  |
|  | "Раздел 1" | Конструкции из кирпича и блоков 80/80% ФОТ Кп1=0.85 Кп2=0.8 |  | 1346 | 7092 |  |  |  |  |
|  | "Раздел 1" | Деревянные конструкции 63/63% ФОТ Кп1=0.85 Кп2=0.8 |  | 3681 | 19396 |  |  |  |  |
|  | "Раздел 1" | Кровли 65/65% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85 |  | 283 | 1492 |  |  |  |  |
|  | "Раздел 1" | Кровли 65/65% ФОТ Кп1=0.85 Кп2=0.8 |  | 3286 | 17317 |  |  |  |  |
|  | "Раздел 1" | Строительные металлические конструкции 85/85% ФОТ Кп1=0.85 |  | 2544 | 13410 |  |  |  |  |
|  | "Раздел 1" | Теплоизоляционные работы 70/70% ФОТ Кп1=0.85 |  | 3149 | 16596 |  |  |  |  |
|  | "Раздел 1" | Строительные металлические конструкции 85/85% ФОТ Кп1=0.85 Кп2=0.8 |  | 15 | 81 |  |  |  |  |
|  | "Раздел 1" | Теплоизоляционные работы 70/70% ФОТ Кп1=0.85 Кп2=0.8 |  | 1596 | 8411 |  |  |  |  |
|  |  | Итого по смете Многоквартирные жилые дома панельные (Ивсего=5.27) |  |  |  | 277498 | 1462414 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 277498 | 1462414 |  |  |  |  |
|  | Прил.№2 к приказу №36 Росстроя от 15.02.2005; П=1.1%; | Технический надзор. Годовой объем кап.вложений (на 01.01.2000) до 50 млн.руб. (без образования службы заказчика-застройщика), один населенный пункт |  |  |  | 3052 | 16087 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 280550 | 1478501 |  |  |  |  |
|  | МДС 81-35.2004 п.4.96; П=2%; | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты для объектов социальной сферы |  |  |  | 5611 | 29570 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 286161 | 1508071 |  |  |  |  |
|  | П=18%; | НДС 18% |  |  |  | 51509 | 271453 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по смете |  |  |  | 337670 | 1779524 |  |  |  |  |

Составил:

________________________Курнёнков М.М.

Проверил:

________________ ________________________________

| Адепт: Управление строительством v 3.2 © ООО"Адепт" | Форма №4 (12 граф) |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ |
| Председатель правления ТСЖ "УЮТ" | Глава местного самоуправления г. Лукоянов |
| ________________________В.Н. Лобаев | ________________________В.А. Гусев |
| "____"____________________г. | "____"____________________г. |
| Наименование (объекта) стройки: Капитальный ремонт 2013 |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2 от 30.04.2013 |
| (ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА) |
| Установка прибора учета холодного водоснабжения в МКД по адресу: Нижегородская область, г. Лукоянов, мкр-он №2, д.12. |
| Основание: Дефектная ведомость |
| Сметная стоимость: 20866,00 руб. |
| Средства на оплату труда: 1351,00 руб. |
| -- оплата труда основных рабочих: 1275,00 руб. |
| -- оплата труда машинистов: 76,00 руб. |
| Трудозатраты: 25,34 чел.-ч |
| -- трудоемкость основных рабочих: 24,28 чел.-ч |
| -- трудоемкость машинистов: 1,06 чел.-ч |
| Составлен(а) в текущих прогнозных ценах по состоянию на 4 кв. 2011 года |

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Кол-во | Стоимость единицы | Общая стоимость | Затр.тр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | экс.маш | материалы | всего | зарплата | экс.маш | материалы | единич |
|  |  |  |  | зарплата | ЗП маш |  |  |  | ЗП маш |  | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел №1 Новый раздел |
| 1 | ТЕР16-06-001-01 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм {(Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} [ НР: 128/128% ФОТ Кн1=0,9 СП: 83/83% ФОТ Кп1=0,85 ] | 1 1 узел | 1950 90 | 14 1 | 1846 | 1967 | 103 | 18 1 | 1846 | 9,52 10,948 |
|  | 302-3313 | Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой (с обводной линией) диаметром до 40 мм | -1 компл. | 499,40 |  | 499,40 | -499,40 |  |  | -499,40 |  |
|  | 301-1223 | Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 | -1 компл. | 55,00 |  | 55,00 | -55,00 |  |  | -55,00 |  |
|  | 301-3165 | Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм | -1 шт. | 1140,70 |  | 1140,70 | -1140,70 |  |  | -1140,70 |  |
| 2 | Прайс-лист ООО "Ценнер-Водоприбор Лтд" | Счетчик воды крыльчатый ETK-N-AM/MTK (30*С) Баз.цена= 4250/1,18/5,27 | 1 шт | 683 |  | 683 | 683 |  |  | 683 |  |
| 3 | ТЕР16-04-002-05 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм {(Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} [ НР: 128/128% ФОТ Кн1=0,9 СП: 83/83% ФОТ Кп1=0,85 ] | 0,06 100 м трубопровода | 4202 1469 | 1375 182 | 1358 | 285 | 101 | 103 14 | 81 | 141,52 9,76488 |
|  | 103-9140 | Арматура муфтовая | 0 шт. | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | 301-9240 | Крепления | 0 кг | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | 302-9911 | Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам | 0 шт. | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | 507-0591 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм | -0,5676 10 м | 134,78 |  | 134,78 | -76,50 |  |  | -76,50 |  |
| 4 | Прайс-лист "Санфитпро-НН" | Труба PP-R PN 10 (холодная вода) Баз.цена =67.20/1,18/5,27 | 5,7 м | 11 |  | 11 | 63 |  |  | 63 |  |
| 5 | Прайс-лист ООО "Промарматура-НН" | Кран шаровый муфтовый Ру-16 Ду-40 Баз.цена=418,90/1,18/5,27 | 3 шт, | 67 |  | 67 | 201 |  |  | 201 |  |
| 6 | Прайс-лист "Санфитпро-НН" | Уголок PP-R90* PN 25 Диаметр 40 Баз.цена=13,85/1.18/5.27 | 2 Шт | 2 |  | 2 | 4 |  |  | 4 |  |
| 7 | Прайс-лист "Санфитпро-НН" | Тройник PP-R PN 25 Диаметр 40 Баз.цена=18,20/1.18/5.27 | 2 Шт | 3 |  | 3 | 6 |  |  | 6 |  |
| 8 | Прайс-лист "Санфитпро-НН" | Муфта PP-R комбинированная с внутренней резьбой PN 25 Диаметр 40 *1 1/4 Баз.цена=183,45/1.18/5.27 | 11 Шт | 30 |  | 30 | 330 |  |  | 330 |  |
| 9 | 300-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | 0,6 кг | 12 |  | 12 | 7 |  |  | 7 |  |
| 10 | ТЕР18-06-007-03 | Установка фильтров диаметром 40 мм {(Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} [ НР: 128/128% ФОТ Кн1=0,9 СП: 83/83% ФОТ Кп1=0,85 ] | 0,1 10 фильтров | 7086 97 | 78 0 | 6911 | 712 | 11 | 10 0 | 691 | 9,92 1,1408 |
| 11 | ТЕР26-01-017-01 Прим. | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена трубками D40 мм {(Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} [ НР: 100/100% ФОТ Кн1=0,9 СП: 70/70% ФОТ Кп1=0,85 ] | 0,6 10 м трубопровода | 2721 37 | 58 0 | 2626 | 1646 | 26 | 44 0 | 1576 | 3,52 2,4288 |
|  | 113-0393 | Клей «Армофлекс» 520 | -0,0858 л | 342,94 |  | 342,94 | -29,42 |  |  | -29,42 |  |
|  | 113-0394 | Очиститель для клея «Армофлекс» | -0,012 л | 213,92 |  | 213,92 | -2,57 |  |  | -2,57 |  |
|  | 101-2466 | Краска «Армофиниш» | -0,8628 л | 470,40 |  | 470,40 | -405,86 |  |  | -405,86 |  |
|  | 104-0162 | Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм | -6,6 м | 162,39 |  | 162,39 | -1071,77 |  |  | -1071,77 |  |
| 12 | 104-0273 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 54 мм, толщина 9 мм | 6,6 м | 25 |  | 25 | 165 |  |  | 165 |  |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 1: |  |  |  | 2788 | 14668 |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 256 | 1351 |  |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 241 | 1275 |  |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 15 | 76 |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 175 | 920 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 4194 | 22105 |  |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | -1822 | -9632 |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 |  |  |  | 3254 | 17124 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 1 |  |  |  | 3254 | 17124 |  |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по смете: |  |  |  | 2788 | 14668 |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 256 | 1351 |  |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 241 | 1275 |  |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 15 | 76 |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 175 | 920 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 4194 | 22105 |  |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | -1822 | -9632 |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 288 | 1518 |  |  |  |  |
|  |  | Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 128/128% ФОТ Кн1=0.9 |  | 265 | 1403 |  |  |  |  |
|  |  | Теплоизоляционные работы 100/100% ФОТ Кн1=0.9 |  | 23 | 120 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 178 | 938 |  |  |  |  |
|  |  | Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 83/83% ФОТ Кп1=0.85 |  | 162 | 859 |  |  |  |  |
|  |  | Теплоизоляционные работы 70/70% ФОТ Кп1=0.85 |  | 15 | 79 |  |  |  |  |
|  |  | Итого по смете Многоквартирные жилые дома панельные (Ивсего=5.27) |  |  |  | 3254 | 17149 |  |  |  |  |
|  | Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 №468; П=1.09%; | Технический надзор. Годовой объем кап.вложений (на 01.01.2000) от 750 до 900 млн.руб. (Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 №468) |  |  |  | 35 | 187 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 3289 | 17336 |  |  |  |  |
|  | МДС 81-35.2004 п.4.96; П=2%; | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты для объектов социальной сферы |  |  |  | 66 | 347 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 3355 | 17683 |  |  |  |  |
|  | П=18%; | НДС 18% |  |  |  | 604 | 3183 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по смете |  |  |  | 3959 | 20866 |  |  |  |  |

Составил: Специалист 1-ой категории по проектно сметной работе администрации г.Лукоянов ________________________Курнёнков М.М.

Проверил:

Начальник сектора архитектуры Лукояновского муниципального района ________________________Лимина. М. В.