| Городская Дума муниципального образования - городское поселение « Город Лукоянов» Лукояновского района ## Нижегородской области |  |
| --- | --- |
| ##### ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| От 16. 02. 2012 г. № 1 |  |
| Об утверждении муниципальной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в городе Лукоянове на 2012год» |  |
| В соответствии с положениями Федерального закона от 21.07.2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» ГОРОДСКАЯ ДУМА ПОСТАНОВИЛА: 1. Утвердить муниципальную адресную программу «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в городе Лукоянове на 2012 год» согласно приложению. 2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на главу администрации города Лукоянова И.М. Большакову. |  |

Глава местного самоуправления

города Лукоянов                                                                                                                   В.А. ГУСЕВ

Утверждена

постановлением

городской Думы г.Лукоянова

от  ________________ №____

Муниципальная адресная программа

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов

в городе Лукоянове на  2012 гг.»

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Муниципальная адресная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в г. Лукоянов на 2012 год» |
| --- | --- |
| Заказчик | Администрация города Лукоянова |
| Исполнитель-координатор Программы | Администрация города Лукоянова |
| Разработчик Программы | Администрация города Лукоянова |
| Исполнители Программы | Администрация города Лукоянова, управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, юридические лица, уполномоченные собственниками жилых помещений в многоквартирных домах. |
| Цели и задачи Программы | Целями Программы являются: - проведение капитального ремонта и реконструкции жилищного фонда г. Лукоянов; - повышение комфортности проживания в многоквартирных жилых домах г. Лукоянов; - снижение уровня износа жилищного фонда г. Лукоянов; Задачами Программы являются: - создание организационных, правовых и финансовых предпосылок для разработки механизма привлечения бюджетных и внебюджетных финансовых ресурсов, в том числе инвестиций, для решения проблемы модернизации и капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов; - содействие реализации на территории г.Лукоянова различных способов управления многоквартирными домами в рамках реформы жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального хозяйства; - финансовая поддержка управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, уполномоченных собственниками жилых помещений в многоквартирных домах в случаях участия их в реализации Программы; - создание условий, обеспечивающих безопасные, благоприятные условия проживания; - реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов за счет бюджетных и внебюджетных источников; - обеспечение условий для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг. |
| Основные целевые индикаторы Программы | 1.Капитальный ремонт кровель, тыс. м2 – 2.161 2. Капитальный ремонт фасадов, тыс. м2 – 0 3.Капитальный ремонт внутридомовых инженерных коммуникаций, км. – 0,245 4. Установка приборов учета на узлах ввода, шт. 6 |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2012 год |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы за счет средств всех источников составляет 8,227 млн. руб. в том числе: - средств Фонда – 5,291 млн. руб. - средств бюджета Нижегородской области – 2,272 млн. руб. - средств бюджета г. Лукоянов – 0,253млн. руб. - средств собственников МКД – 0,411 млн. руб. Финансирование мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов предполагается на условиях их софинансирования за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств бюджета Нижегородской области, бюджета г.Лукоянова и средств собственников помещений многоквартирных домов в соответствии с положениями Федерального закона от 21.07.2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию и жилищно-коммунального хозяйства». Расчет финансовых потребностей на реализацию Программы и распределение денежных средств по источникам финансирования (средства Фонда, средства бюджета Нижегородской области, средства бюджета г.Лукоянова, средства собственников помещений МКД) ежегодно подлежит корректировке в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства РФ, Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, Нижегородской области, органов местного самоуправления г.Лукоянова, с учетом внесения изменений и дополнения в адресные списки многоквартирных жилых домов, подлежащих капитальному ремонту, в соответствии с Методическими рекомендациями Правления Фонда. |
| Основные ожидаемые конечные результаты Программы | Результатами реализации Программы являются: - улучшение жилищных условий и повышение комфортности проживания граждан; - улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания; - соответствие показателей технического состояния многоквартирных домов требованиям нормативно-технических документов; - стимулирование собственников помещений многоквартирных жилых домов к объединению в товарищества собственников жилья; - создание условий для привлечения инвестиций в развитие жилищной инфраструктуры г.Лукоянова. |
| Организация управления Программой и контроль над ходом ее реализации | Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация г.Лукоянова, Управление финансов администрации Лукояновского района (контроль за целевым использование денежных средств). Координацию программных мероприятий проводит администрация г.Лукоянова. Исполнение программных мероприятий возлагается на ООО «Управдом», ООО «Горжилсервис», ТСЖ «Уют», товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, юридические лица, уполномоченные собственниками жилых помещений в многоквартирных домах. |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

программными методами

Муниципальная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов  г.Лукоянова на 2012 год (далее - Программа) разработана в рамках реализации Жилищного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Нижегородской области от 02.10.2008 №432 (ред. от 29.12.2008) «Об утверждении региональной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Нижегородской области на 2009 год», во исполнение Федерального закона от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".

Программа предусматривает реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в г. Лукоянов на  2012 год.

Жилищное хозяйство г. Лукоянов характеризуется следующими показателями:

Всего в г.Лукоянове имеется 151 многоквартирных домов общей площадью 104,750 тыс. м2. Анализ проводимых с 1997 года преобразований в жилищно-коммунальном хозяйстве показывает, что планируемый переход к бездотационному функционированию жилищно-коммунального хозяйства в связи со сложным социальным положением граждан-потребителей не завершен. Несмотря на то, что в настоящее время население города оплачивает 100 процентов стоимости жилищно-коммунальных услуг, исходя из установленных цен и тарифов, данные платежи потребителей не возмещают в достаточной мере расходы предприятий жилищно-коммунального хозяйства на выполнение мероприятий по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов. В условиях экономической и финансовой неустойчивости практически весь жилищный фонд, переданный гражданам в собственность путем приватизации за последние десять лет, находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Жилищно-строительные кооперативы, построенные до 1993 года, предприятия и организации различных форм собственности, в ведении которых находился жилищный фонд, были не в состоянии обеспечить надлежащее содержание многоквартирных домов.

В соответствии с принятым в 2004 году Жилищным кодексом Российской Федерации,  собственники помещений в многоквартирных домах, помимо прав и обязанностей в отношении помещений в таких домах, несут обязанности по поддержанию в надлежащем состоянии общего имущества, в том числе по осуществлению капитального ремонта многоквартирных домов.

В целях реализации положений Жилищного кодекса Российской Федерации в части управления многоквартирными домами, направленных на обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, на территории города должны быть созданы условия для управления многоквартирными домами.

Ежегодное недофинансирование предприятий жилищно-коммунального комплекса служит причиной ухудшения состояния жилищного фонда, из-за недостатка денежных средств не проводятся своевременно планово-предупредительные ремонты и другие регламентные работы, что, безусловно, сказывается на их техническом состоянии.

Эти проблемы носят межотраслевой и межведомственный характер, они не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют бюджетных расходов капитального характера, т.е. их решение требует участия федеральных и областных органов государственной власти, а также органов местного самоуправления.

В течение длительного времени мероприятия по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов проводились в недостаточных объемах. В настоящее время планово-предупредительный ремонт сетей и конструктивных элементов многоквартирных домов полностью уступил место аварийно-восстановительным работам, единичные затраты на проведение которых в 2,5-3 раза выше, чем затраты на проведение планового ремонта.

Несвоевременное принятие мер по восстановлению эксплуатационной способности конструктивных элементов и инженерного оборудования привели к значительному увеличению доли непригодного для проживания жилья (ветхого и аварийного).

Проведение комплекса мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, кроме предупреждения прироста ветхого и аварийного жилищного фонда, необходимо также для обеспечения комфортного и безопасного проживания граждан в многоквартирных домах.

В настоящее время все большую остроту приобретает проблема капитального ремонта жилищного фонда. Дома, построенные в соответствии с техническими нормативами середины прошлого века, не отвечают современным требованиям по тепло- и шумоизоляции, имеют изношенные инженерные сети и малогабаритные квартиры неудобной планировки. Теплоизоляционные материалы того времени не обладали необходимой долговечностью, давно обветшали или полностью разрушились, что ухудшило теплозащиту. Еще одной проблемой является отсутствие системы учета потребления коммунальных ресурсов. Отсутствие приборов учета приводит к сверхнормативному потреблению коммунальных услуг, что ложится бременем на бюджет и не стимулирует граждан к экономии энергетических ресурсов и надлежащему содержанию внутридомовых инженерных систем.

Оснащение приборами учета энергоресурсов позволит вести учет потребления и взимания платы с населения за фактическое потребление коммунальных услуг.

До настоящего времени на жилых домах выполнялся ремонт рулонных кровель из материала (рубероид) с небольшим сроком службы до 8 лет. Текущий ремонт кровель производится небольшими участками и зачастую не приводит к должному результату, т.е. приходится повторно производить ремонт на том же участке, что экономически нецелесообразно.

Благодаря новым технологиям разработаны современные более долговечные материалы (техноэласт, унифлекс, линокром, рубемаст и другие), срок службы которых значительно превышает срок службы рубероидных кровель и составляет 20-25 лет. Данные материалы являются наплавляемыми, обладают гибкостью, абсолютной водонепроницаемостью и их применение возможно даже при низких температурах.

В связи с переходом к производству работ из наплавляемых материалов первоначально потребуются большие затраты. Кроме того, в жилых домах необходимо выполнить замену труб систем холодного. В связи с недостаточным финансированием замена труб систем ХГВС  производится отдельными участками, что не дает положительного результата. Из-за утечек воды из труб, в техническом подполье жилых домов образуется сырость, которая влечет дальнейшую коррозию трубопроводов. Кроме этого происходит ослабление несущей способности стен фундаментов и приводит к их разрушению. А также появляется сырость и плесень в квартирах жилых домов, которая негативно влияет на несущую способность стен, перекрытий и отрицательно сказывается на здоровье проживающих. Утечки в трубопроводах приводят к расточительному расходу холодной.

Из вышеизложенного следует, что невозможно бесконечно эксплуатировать инженерную систему коммуникаций холодного водоснабжения, не производя работы капитального характера.

Из-за недостаточного ежегодного финансирования работ по капитальному ремонту жилищного фонда, техническое состояние фасадов жилых домов также можно считать неудовлетворительным.

Необходима замена водосточных труб, наблюдается отслоение штукатурных и окрасочных слоев, усадочные трещины в штукатурке, выветривание и выпадение раствора из швов кирпичной кладки, ржавые и мокрые пятна и общие загрязнения поверхности фасадов. Все эти дефекты не только создают плохое впечатление, но и приводят к разрушению стен и здания в целом. В большем количестве жилых домов при окраске фасадов применялась известковая окраска, срок службы которой 2-3 года, что не отвечает современным требованиям по срокам эксплуатации ремонта и дизайну.

Реализация мероприятий Программы окажет положительный эффект на социальное благополучие в обществе, и позволит обеспечить:

- снижение уровня износа жилищного фонда г. Лукоянов;

- сохранность многоквартирных домов;

- улучшение жилищных условий и повышение комфортности проживания граждан;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания;

- соответствие показателей технического состояния многоквартирных домов требованиям нормативно-технических документов;

- стимулирование собственников помещений многоквартирных домов к объединению в товарищества собственников жилья;

- создание условий для привлечения инвестиций в развитие жилищной инфраструктуры города.

Для достижения поставленных в Программе целей и решений задач необходимо применение программно-целевого метода.

Риски, которые могут возникнуть при реализации программных мероприятий следующие:

- инфляционные процессы;

- изменение стоимости программных мероприятий;

- несчастные случаи при выполнении программных мероприятий;

- форс-мажорные обстоятельства (террористические акты, пожары, эпидемии и др.);

- непредвиденный выход из строя оборудования.

Для предотвращения возможных рисков необходимо:

- учитывать коэффициенты инфляции при подтверждении сумм на программные мероприятия;

- корректировать суммы программных мероприятий, согласно предложений по предоставлению товара и услуг на текущий программный год;

- при выполнении программных мероприятий необходимо строгое соблюдение правил и техники безопасности;

- поддержание в постоянной готовности противопожарных средств;

- правильная эксплуатация оборудования, проведение профилактических мероприятий.

2. Цели и задачи Программы

Цели Программы будут достигнуты в 2012 году.

Целями Программы являются:

- проведение капитального ремонта жилищного фонда г. Лукоянов;

- повышение комфортности проживания в многоквартирных домах г. Лукоянов;

- снижение уровня износа жилищного фонда г. Лукоянов;

Задачами Программы являются:

- создание организационных, правовых и финансовых предпосылок для разработки механизма привлечения бюджетных и внебюджетных финансовых ресурсов, в том числе инвестиций, для решения проблемы модернизации и капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов;

- содействие реализации на территории г. Лукоянов различных способов управления многоквартирными домами в рамках реформы жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального хозяйства;

- финансовая поддержка управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, уполномоченных собственниками жилых помещений в многоквартирных домах в случаях участия их в реализации мероприятий Программы;

- создание условий, обеспечивающих безопасные, благоприятные условия проживания;

- реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов за счет бюджетных и внебюджетных источников;

- обеспечение условий для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.

3.Сроки и этапы реализации Программы

Программа предусмотрена на 2012 год.

Программные мероприятия будут выполнены при их софинансировании из бюджета Нижегородской области и федерального бюджета.

4. Ресурсное обеспечение и технико-экономическое

обоснование Программы

Общий объем финансирования Программы за счет средств всех источников, составляет              8,227  млн. руб. в том числе:

- средств Фонда – 5,219 млн. руб.

- средств бюджета Нижегородской области – 2,272 млн. руб.

- средств бюджета г. Лукоянов –  0,253 млн. руб.

- средств собственников МКД – 0,411 млн. руб.

Посредством софинансирования работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов за счет бюджетных и внебюджетных источников будут достигнуты результаты, требуемые от программных мероприятий.

Организационное обеспечение Программы будет осуществляться за счет имеющихся штатных специалистов исполнителей Программы. Техническое обеспечение не требуется.

Исполнителями мероприятий,  по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в г.Лукоянове, являются организации, с которыми по результатам комиссионного отбора  в соответствии с Постановлением Правительства Нижегородской области от 09.01.2008 №2 «Об утверждении Положения о порядке привлечения  товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным строительным кооперативом, либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 г. №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» заключается договор на выполнение работ по капитальному ремонту.

Мероприятия по капитальному ремонту проводятся в многоквартирных домах со степенью износа от 31 до 60 процентов.

Реализация мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов предполагает проведение комплекса строительных и организационно-технических мероприятий, осуществляемых при  капитальном ремонте и направленных на устранение физического и морального износа здания, с заменой при необходимости устаревших конструктивных элементов и систем инженерного оборудования на соответствующие современным требованиям с целью снижения эксплуатационных затрат и улучшение технико-экономических показателей многоквартирного дома.

5. Перечень программных мероприятий

Система программных мероприятий включает взаимоувязанные социально-экономические, производственные, организационно-хозяйственные и другие мероприятия, обеспечивающие достижение программных целей.

Программа направлена на консолидацию средств Фонда, бюджетных средств и средств собственников помещений в многоквартирных домах при исполнении системы программных мероприятий.

В реализации мероприятий Программы по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов предусматривается участие органов государственной власти, органов местного самоуправления, управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, уполномоченных собственниками жилых помещений в многоквартирных домах.

Настоящая Программа не затрагивает проведение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, относящихся к категории непригодных для проживания, аварийных, подлежащих сносу.

В рамках реализации Программы под многоквартирными домами понимается совокупность двух или более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещениях общего пользования в таком доме. Многоквартирный дом содержит в себе элементы общего имущества собственников помещений в таком доме в соответствии с жилищным законодательством.

Реализация Программы будет осуществляться путем выделения субсидий для оказания финансовой помощи управляющим организациям, товариществам собственников жилья на проведение реконструкции или капитального ремонта многоквартирных домов на основании решений собственников помещений этих домов.

Установленные Федеральным законом от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" условия предоставления финансовой поддержки на проведение капитального ремонта за счет средств Фонда, средств бюджета субъекта Российской Федерации и (или) бюджета муниципального образования  ограничивают перечень многоквартирных домов, которые могут быть включены в Программу, многоквартирными домами, в которых:

а) собственниками помещений в многоквартирном доме осуществлен выбор способа управления многоквартирным домом и выбранный способ реализован посредством управления товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо управления управляющей организацией (согласно части 4 статьи 20 Федерального закона). Следует  учитывать, что финансовая поддержка не может предоставляться на проведение капитального ремонта многоквартирного дома, управляющая организация для управления которым отобрана органом местного самоуправления на открытом конкурсе, проведенном в соответствии с частью 1 статьи 18 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. N 189-ФЗ "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации", частью 4 статьи 161 и статьей 163 Жилищного кодекса Российской Федерации, или управление которым осуществляют непосредственно собственники помещений в многоквартирном доме;

б) общим собранием членов товариществ собственников жилья либо общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией, принято решение об участии в муниципальной программе капитального ремонта (согласно части 4 статьи 15 Федерального закона);

в) общим собранием членов товарищества собственников жилья либо собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией, принято решение о долевом финансировании капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств товарищества собственников жилья либо собственников помещений в многоквартирном доме в размере не менее чем пять процентов общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного дома (согласно пункту 2 части 6 статьи 20 Федерального закона).

Адресный перечень многоквартирных домов в г.Лукоянове, планируемых к капитальному ремонту на  2012 год, указанный в приложении к Программе, подлежит  корректировке исходя из планируемого объема предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда, средств долевого финансирования бюджета Нижегородской области, средств бюджета г.Лукоянова на проведение капитального ремонта и предельной стоимости планируемого капитального ремонта, решений общих собраний членов товариществ собственников жилья либо собственников помещений в многоквартирных домах об участии в Программе, решений о долевом финансировании капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств товарищества собственников жилья, либо собственников помещений в многоквартирном доме, решений общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах о планируемом перечне и объеме работ по капитальному ремонту (в соответствии с методическими рекомендациями по разработке региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, утвержденными решением правления государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 21.01.2008 г., протокол №5).

| Наименование мероприятия | Срок реализации, годы | Исполнители | Ожидаемые результаты | Источники финансирования | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Формирование перечня многоквартирных домов нуждающихся в программных мероприятиях | 2012 | Администрация г.Лукоянова, отдел Архитектуры, градостроительства и ЖКХ администрации Лукояновского района, ООО «Управдом»,ООО «Горжилсервис» товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, юридические лица, уполномоченные собственниками жилых помещений | Создание, ведение и формирование списка многоквартирных домов, участников Программы | Финансирование не предусмотрено |  |
| 2. Капитальный ремонт кровель | 2012 | Администрация г.Лукоянова, отдел Архитектуры, градостроительства и ЖКХ администрации Лукояновского района, ООО «Управдом»,ООО «Горжилсервис» товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, юридические лица, уполномоченные собственниками жилых помещений | Улучшение жилищных условий, повышение комфортности проживания граждан, соответствие показателей технического состояния многоквартирных домов требованиям нормативно- технических документов | Средства Фонда, средства бюджета Нижегородской области, средства бюджета г.Лукоянова, средств собственников помещений многоквартирных домов | 7 326,755 |
| 3. Капитальный ремонт фасадов | 2012 | Администрация г.Лукоянова, отдел Архитектуры, градостроительства и ЖКХ администрации Лукояновского района, ООО «Управдом»,ООО «Горжилсервис» товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, юридические лица, уполномоченные собственниками жилых помещений | Улучшение жилищных условий, повышение комфортности проживания граждан, соответствие показателей технического состояния многоквартирных домов требованиям нормативно- технических документов | Средства Фонда, средства бюджета Нижегородской области, средства бюджета г.Лукоянова, средств собственников помещений многоквартирных домов | 0 |
| 4. Капитальный ремонт внутридомовых инженерных коммуникаций | 2012 | Администрация г.Лукоянова, отдел Архитектуры, градостроительства и ЖКХ администрации Лукояновского района, ООО «Управдом»,ООО «Горжилсервис» товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, юридические лица, уполномоченные собственниками жилых помещений | Улучшение жилищных условий, повышение комфортности проживания граждан, соответствие показателей технического состояния многоквартирных домов требованиям нормативно- технических документов | Средства Фонда, средства бюджета Нижегородской области, средства бюджета г.Лукоянова, средств собственников помещений многоквартирных домов | 597,001 |
| 5. Установка приборов учета на узлах ввода | 2012 | Администрация г.Лукоянова, отдел Архитектуры, градостроительства и ЖКХ администрации Лукояновского района, ООО «Управдом»,ООО «Горжилсервис» товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, юридические лица, уполномоченные собственниками жилых помещений |  | Средства Фонда, средства бюджета Нижегородской области, средства бюджета г.Лукоянова, средств собственников помещений многоквартирных домов | 303,612 |
| 6. Капитальный ремонт фундамента | 2012 | Администрация г.Лукоянова, отдел Архитектуры, градостроительства и ЖКХ администрации Лукояновского района, ООО «Управдом»,ООО «Горжилсервис» товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, юридические лица, уполномоченные собственниками жилых помещений | Улучшение жилищных условий, повышение комфортности проживания граждан, соответствие показателей технического состояния многоквартирных домов требованиям нормативно- технических документов | Средства Фонда, средства бюджета Нижегородской области, средства бюджета г.Лукоянова, средств собственников помещений многоквартирных домов | 0 |
|  |  |  |  | итого | 8 227,368 |

6.Сведения о распределении объемов финансирования Программы

Финансирование мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов предполагается на условиях их софинансирования за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств бюджета Нижегородской области, бюджета г.Лукоянова и средств собственников помещений многоквартирных домов в соответствии с положениями Федерального закона от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".

Расчет финансовых потребностей на реализацию Программы и распределение денежных средств  по источникам финансирования (средства Фонда, средства бюджета Нижегородской области, средства бюджета г.Лукоянова, средства собственников помещений многоквартирных домов) ежегодно подлежит корректировке в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства РФ, методическими рекомендациями Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, Нижегородской области, органов местного самоуправления г.Лукоянова и Лукояновского  района, с учетом внесения изменений и дополнений в адресные списки многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, в соответствии с Методическими рекомендациями Правления Фонда.

Денежные средства необходимые для реализации мероприятий по капитальному ремонту по источникам финансирования:

| Расчет финансовых потребностей по Программе, млн. руб. на 2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая стоимость мероприятий по капитальному ремонту, млн. руб. | Стоимость по источникам финансирования (субсидии), млн. руб. |  |  |  |  |  |  | Средства собственников помещений МКД |  | Срок производства работ по капитальному ремонту |
|  | Средства Фонда |  |  | Средства бюджета Нижегородской области |  | Средства бюджета г.Лукоянова |  |  |  |  |
| 8,227 |  | 5,291 | 2,272 |  | 0,253 |  | 0,411 |  | 2012 гг. |  |

Расчет финансовых потребностей на реализацию Программы и распределение денежных средств по источникам финансирования (средства Фонда, средства бюджета Нижегородской области, средства бюджета г. Лукоянов, средства собственников помещений многоквартирных домов) ежегодно подлежит корректировке в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства РФ, методическими рекомендациями Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, Нижегородской области, органов местного самоуправления г.Лукоянова и Лукояновского района, с учетом внесения изменений и дополнений в адресные списки многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, в соответствии с Методическими рекомендациями Правления Фонда.

Планируемые объемы работ и потребность в финансировании Программы:

| Программные мероприятия | Ед. изм. | Потребность в финансировании , тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем | Стоимость |
| Капитальный ремонт крыш | тыс. м2 | 2,161 | 7326,755 |
| Капитальный ремонт фасадов | тыс. м2 |  |  |
| Капитальный ремонт внутридомовых инженерных коммуникаций | км | 0,245 | 597,001 |
| Приборы учета на узлах ввода ХВС и ЭС | шт | 6 | 303,612 |
| Капитальный ремонт фундамента | м3 |  |  |
| Итого: |  |  | 8 227,368 |

Объемы и виды работ по Программе  уточняются и корректируются на основании решений общих собраний членов товариществ собственников жилья, либо собственников помещений в многоквартирных домах о планируемом перечне и объеме работ по капитальному ремонту.

- Ожидаемые результаты реализации Программы

Результат от выполнения Программы имеет прежде всего социальную направленность. Реализация мероприятий Программы окажет положительный эффект на социальное благополучие в обществе, и позволит обеспечить:

- улучшение жилищных условий и повышение комфортности проживания граждан;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания;

- соответствие показателей технического состояния многоквартирных домов требованиям нормативно-технических документов;

- стимулирование собственников помещений многоквартирных домов к объединению в товарищества собственников жилья;

- создание условий для привлечения инвестиций в развитие жилищной инфраструктуры поселка;

В результате реализации Программы отремонтировано:

- кровель 2,161 тыс.м.кв., что составит  12,7 % от общего их количества;

- фасадов   0.0 тыс.м.кв., что составит  0,0  % от общего их количества;

- инженерных внутридомовых коммуникаций 0,245  км., что составит 0,81 % от общей их протяженности;

- установлено приборов учета в многоквартирных домах 6 шт., что составит 4 % от необходимого количества.

Объемы и виды работ по Программе  уточняются и корректируются на основании решений общих собраний членов товариществ собственников жилья, либо собственников помещений в многоквартирных домах о планируемом перечне и объеме работ по капитальному ремонту.

8. Целевые индикаторы и методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности  реализации мер по целевой программе будет осуществляться на основе следующих индикаторов:

| Наименование индикатора | Базовое значение индикатора | 2012г. | Значение индикатора после завершения программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Капитальный ремонт кровель, тыс. м2 |  |  |  |
| 2.Капитальный ремонт фасадов, тыс. м2 |  |  |  |
| 3.Капитальный ремонт внутри домовых инженерных коммуникаций, км |  |  |  |
| 4.Установка приборов учета на узлах ввода |  |  |  |

Оценка эффективности реализации программы осуществляется путем присвоения каждому целевому индикатору соответствующего балла.

По индикаторам 1-5

- при выполнении целевого индикатора – 1,5 баллов;

- при увеличении целевого индикатора - плюс 1 балл за каждую единицу увеличения;

- при снижении целевого индикатора – минус 1 балл за каждую единицу уменьшения.

Оценка основных целевых индикаторов муниципальной адресной программы

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в г.Лукоянове на 2012 г.»

Форма №1

| Наименование показателя | Наименование исполнителя, ответственного за достижение целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено в целевой программе |  | Достигнуто | Отклонение | Оценка в баллах |
| 1.Капитальный ремонт кровель | Администрация г.Лукоянов, ООО «Управдом», ООО «Горжилсервис», ТСЖ «Уют» | Тыс.м2 |  |  |  |  |  |
| 2.Капитальный ремонт фасадов | Администрация г.Лукоянов, ООО «Управдом», ООО «Горжилсервис», ТСЖ «Уют» | Тыс.м2 |  |  |  |  |  |
| 3.Капитальный ремонт внутри домовых инженерных коммуникаций | Администрация г.Лукоянов, ООО «Управдом», ООО «Горжилсервис», ТСЖ «Уют» | Км. |  |  |  |  |  |
| 4. Установка приборов учета на узлах ввода | Администрация г.Лукоянов, ООО «Управдом», ООО «Горжилсервис», ТСЖ «Уют» | шт |  |  |  |  |  |
| 5.Капитальный ремонт подвалов | Администрация г.Лукоянов, ООО «Управдом», ООО «Горжилсервис», ТСЖ «Уют» |  |  |  |  |  |  |

Динамика целевых значений целевых индикаторов

муниципальной адресной программы «Проведение капитального

ремонта многоквартирных домов в г. Лукоянов на 2012 г.»

Форма №2

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Целевое значение | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Капитальный ремонт кровель | Тыс.м2 |  |  |
| 2.Капитальный ремонт фасадов | Тыс.м2 |  |  |
| 3.Капитальный ремонт внутри домовых инженерных коммуникаций | Км. |  |  |
| 4.Замена лифтов |  |  |  |
| 5.Установка приборов учета на узлах ввода | Ед. |  |  |

Оценка эффективности муниципальной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в г.Лукоянове на 2012 г.»

форма №3

| Вывод об эффективности программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Обоснование причин положительной/отрицатель-ной динамики эффективности | Предложения по дальнейшей реализации целевой программы |
| --- | --- | --- | --- |
| Программа выполнена |  | Все запланированные работы выполнены | Участие в программе капитального ремонта многоквартирных домов |

9. Организация управления Программой

и контроль над ходом ее реализации

Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией г.Лукоянов, Управлением финансов администрации Лукояновского района (контроль за целевым использование денежных средств).

В ходе реализации Программы администрация г. Лукоянов обеспечивает координацию деятельности основных исполнителей Программы - ООО «Управдом», ООО «Горжилсервис», ТСЖ «Уют», товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, юридических лиц, уполномоченных собственниками жилых помещений в многоквартирных домах.