Администрация города Лукоянов Лукояновского муниципального района Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.02.2013 г. № 60-п

Об организации безаварийного пропуска паводковых вод в 2013 году

Руководствуясь п.8,п.26,ч.1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1.Директору МУ «Дирекция коммунального хозяйства» (Захаров С.Ф.):

1.1. Разработать и предоставить на согласование в срок до 01.03.2013 года комплекс противопаводковых    мероприятий на объектах, закрепленных за МУ «Дирекция коммунального хозяйства»;

1.2. Сформировать спасательную команду на период прохождения паводка 2013 года, обеспечить указанную команду необходимой техникой;

1.3. Провести обследование объектов, находящихся на обслуживании МУ «Дирекция коммунального хозяйства». Акт обследования предоставить в администрацию города в срок до 01.03.2013 года;

1.4. Обеспечить выполнение мероприятий по подготовке к пропуску весеннего половодья на ГТС «Казенный пруд», «Пруд Колхозный», разработанных мероприятий МУ «Дирекция коммунального хозяйства» и согласованных с администрацией города;

1.5. Спланировать и провести смотры сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации ЧС, связанных с паводком;

1.6. Организовать дежурство по контролю за уровнем воды на ГТС «Казенный пруд», «Пруд Колхозный», сведения предоставлять в администрацию города ежедневно;

1.7. Провести очистку дренажной сети и водопропускных устройств муниципальных автомобильных дорог;

1.8. Проверить состояние откосов и несущих конструкций мостов и мостовых переходов к пропуску паводковых вод по городу Лукоянову находящихся в реестре муниципальной собственности;

1.9. Организовать очистку русел входных и выходных отверстий ливнеприемников и их решеток от снега и наледи, кустарника и др. предметов;

1.10. Спланировать первоочередные мероприятия по обеспечению нормальных и безопасных условий жизнедеятельности в населенных пунктах, которые могут быть отрезаны паводковыми водами;

1.11. Назначить ответственного за проведение мероприятий, указанных в п.1.1.-1.10 настоящего распоряжения;

2. Директору МУ «Водоканал» (Е.В.Климов)

2.1. Разработать и предоставить на согласование  в срок до 01.03.2013 года комплекс противопаводковых мероприятий на объектах, закрепленных за МУ «Водоканал»;

2.2. Спланировать и провести смотры сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации ЧС, связанных с паводком;

2.3. Обеспечить защиту объектов водоснабжения от проникновения поверхностных вод;

2.4. Организовать постоянный контроль за качеством воды в сетях МУ «Водоканал»;

2.5. Сформировать спасательную команду на период прохождения паводка 2013 года, обеспечить указанную команду необходимой техникой;

2.6. В период прохождения паводка на ГТС «Казенный пруд», «Пруд Колхозный» оказывать МУ «Дирекция коммунального хозяйства» помощь людьми и техникой (экскаватор), согласно Рекомендации по подготовке прудов к приему и пропуску весеннего половодья;

2.7. Назначить ответственного за проведение мероприятий, указанных в п.2.1.-2.6. настоящего распоряжения.

3. Рекомендовать генеральному директору ООО Дорожник (Пуртоян Р.А.):

3.1. Разработать и предоставить на согласование в срок до 01.03.2013 года комплекс противопаводковых мероприятий на объектах, закрепленных за ООО «Дорожник»;

3.2. В срок до 01.03.2013 года предоставить в администрацию города список водопропускных труб на подведомственных дорогах, проходящих на территории города Лукоянова;

3.3 Акт обследования водопропускных и план противопаводковых мероприятий на 2013 год предоставить в администрацию города в срок до 01.03.2013 года;

3.4. Осуществлять контроль за состоянием  дренажной сети и водопропускных устройств, автомобильных дорог;

4. Рекомендовать директору Лукояновского филиала ООО «Мостсервис» (Сидоров В.М.):

4.1. Разработать и предоставить на согласование в срок до 01.03.2013 года комплекс противопаводковых мероприятий на объектах, закрепленных за ООО «Мостсервис»

4.2.Проверить состояние готовности откосов и несущих конструкций мостов и мостовых переходов к пропуску паводковых вод;

5. Рекомендовать начальнику Лукояновских РЭС (Барабанову М.Н.):

5.1. Разработать комплекс противопаводковых мероприятий на объектах, закрепленных за Лукояновскими РЭС

Глава администрации                                                                      И.М. БОЛЬШАКОВА